**Информация**

**о результатах совместного контрольного мероприятия «Реализация подпрограммы «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края на 2017 год» государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно- коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы (2017 год); государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018 - 2024 годы (2018 год - истекший период 2019 года)»**

**\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.5.2 плана работы Контрольно-счётной палаты Приморского края на 2019 год в период апрель - август 2019 года, по результатам которого установлено следующее.

Размер бюджетных ассигнований, утвержденный Законами Приморского края о краевом бюджете на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды муниципальных образований Приморского края, в проверяемом периоде составил в общей сумме 2 798 524,7 тыс. рублей, в том числе:

на 2017 год – 485 966,6 тыс. рублей;

на 2018 год – 466 549,2 тыс. рублей;

на 2019 год – 1 846 008,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий по благоустройству территорий в 2017 году составило 548 284,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий по благоустройству территорий в 2018 году составило 545 761,9 тыс. рублей.

В 2017 году в Приморском крае благоустроено 254 дворовые территории, 58 территорий общего пользования и 6 городских парков. В 2018 году благоустроено 139 дворовых территорий, 55 территорий общего пользования и 5 городских парков.

Контрольным мероприятием отмечено отсутствие комплексного подхода к решению вопросов благоустройства, в результате чего остались не решенными проблемы, связанные с не обустроенностью как придомовых, так и общественных территорий, и территорий парков.

Контрольным мероприятием установлено, что в г. Владивостоке не решается вопрос устройства (реконструкции) водоотводных сооружений, что не позволяет достигнуть должного уровня комфорта при реализации мероприятий по благоустройству придомовых территорий.

В Уссурийском городском округе выполнены работы по благоустройству сквера имени В. Кузьменчука, что позволило создать новую общественную территорию, имеющую завершенный и эстетически привлекательный внешний вид. В то же время жители городского округа отмечают, что отсутствие общественных туалетов на территории сквера свидетельствует о том, что надлежащий уровень комфорта благоустроенной территорий не достигнут.

При осмотре выполненных работ контрольным мероприятием установлены факты некачественно выполненных работ, повреждения, разрушение, асфальтобетонного покрытия, отсутствие планировки территорий детских площадок (крутые уклоны, наличие крупных, острых камней).

Кроме этого установлены факты повреждений и кражи элементов благоустройства неустановленными лицами.

Результаты анкетирования граждан, проведенного контрольно-счетными органами муниципальных образований в период проведения совместного контрольного мероприятия, позволяют сделать вывод, что в целом удовлетворенность населения проводимыми мероприятиями по формированию современной городской среды выше среднего уровня по большинству муниципальных образований (выше 4 баллов по 5-балльной шкале).

При этом жители ряда муниципальных образований дали более сдержанные оценки:

средняя оценка участников опроса в Чугуевском сельском поселении составила 2,8 балла, в Кавалеровском городском поселении – от 1,2 до 1,5 балла;

менее 50 % респондентов в Спасском городском округе оценили уровень благоустройства придомовых территорий на 4 и 5 баллов;

негативные отзывы в отношении выполненных в 2018 году работ по благоустройству придомовых территорий и первому этапу благоустройства сквера «Планета» и парка «Ружино» получены от жителей Лесозаводского городского округа.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Приморского края внесено представление и.о. директора департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, контрольно-счетными органами муниципальных образований Приморского края внесены представления главам муниципальных образований Приморского края. Отчет о совместном контрольном мероприятии направлен Губернатору Приморского края и в прокуратуру Приморского края.