Отчет

о результатах контрольного мероприятия по исполнению представления по проверке краевой целевой программы «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае» на 2008-2012 годы, в том числе по вопросу фактического выделения субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ в 2013 году

Основание проведения контрольного мероприятия: Закон Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ «О Контрольно-счетной палате Приморского края», распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты от 13.01.2014 № 2 «О проведении контрольного мероприятия в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края».

Состав исполнителей: аудитор Контрольно-счетной палаты Приморского края Гунченко Наталья Алексеевна, главный специалист 2 разряда Контрольно-счетной палаты Приморского края Жарова Марина Николаевна.

Предмет контрольного мероприятия: исполнение представления по проверке краевой целевой программы «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае» на 2008-2012 годы, в том числе проверка фактического выделения субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ в 2013 году.

Объект контрольного мероприятия: департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.

Проверяемый период деятельности: 2012-2013 годы.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 14 по 28 января 2014 года.

Результаты контрольного мероприятия:

- Предоставление субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ в 2013 году и использование субсидий ООО «Приморская овощная опытная станция ВНИИО», ИП ГКФХ Трубицын Валерий Трофимович, ООО «Птицефабрика Уссурийская», полученных в 2012 и 2013 годах

1.1. Согласно распоряжению Администрации Приморского края от 14.06.2013 № 189-ра «О разработке и утверждении ведомственных целевых программ развития сельского хозяйства Приморского края (экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства Приморского края)» уполномоченным органом на разработку и утверждение ведомственных целевых программ развития сельского хозяйства Приморского края (экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства Приморского края) определен департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края (далее – департамент).

В период проверки предъявлено пять ведомственных целевых программ, утвержденных приказами департамента от 14.06.2013 № 58а, 58б, 58в, 58д и от 16.08.2013 № 75,  в том числе:

1. Ведомственная целевая программа «Развитие картофелеводства и овощеводства в Приморском крае на 2013-2015 годы»;

2. Ведомственная целевая программа «Развитие молокоперерабатывающих предприятий и животноводческих комплексов Приморского края на 2013-2015 годы»;

3. Ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства в Приморском крае на 2013-2015 годы»;

4. Ведомственная целевая программа «Развитие производства сои в Приморском крае на 2011-2013 годы»;

5. Ведомственная целевая программа (экономически значимая региональная программа) «Развитие сельскохозяйственной кооперации и логистических центров в Приморском крае на 2013-2015 годы».

Вышеуказанные ведомственные целевые программы  разработаны в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки ведомственных целевых программ (экономически значимых региональных программ), утвержденным приказом департамента от 19.06.2013 № 60а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке ведомственных целевых программ (экономически значимых региональных программ)».

Пунктом 1.3. Порядка отбора экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, утвержденного приказом Минсельхоза России от 12.03.2013 № 131 определено, что  отбор экономически значимых региональных программ проводится ежегодно в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год с учетом уровня финансирования экономически значимых региональных программ из бюджета субъекта Российской Федерации.

Согласно протоколу заседания Комиссии по отбору экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации от 19.06.2013 № НФ-17/205 «Об отборе экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации на 2013 год» отбор по Приморскому краю прошли все пять вышеуказанных ведомственных целевых программ.

В 2013 году между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией Приморского края заключено Соглашение от 25.12.2013 № 519/17 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Приморского края» (далее – Соглашение).

К данному Соглашению в 2013 году было заключено дополнительное соглашение от 10.09.2013 № 1601/17 с приложениями № 1 и № 2, в которых общий объем финансирования на поддержку экономически значимых региональных программ за счет средств федерального бюджета предусмотрен в объеме 328201,0 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета в объеме 982000,0 тыс. рублей.

1.1.1. ООО «Птицефабрика Уссурийская»

В таблице 8 ведомственной целевой программы «Развитие картофелеводства и овощеводства в Приморском крае на 2013-2015 годы» предусмотрено финансирование программного мероприятия по строительству комплексов, цехов по утилизации отходов жизнедеятельности животноводческих, птицеводческих хозяйств и производства органических отходов на 2013 год в объеме 15000,0 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств краевого бюджета в объеме 5000,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств в объеме 10000,0 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия по предоставлению субсидий на строительство комплексов, цехов по утилизации отходов жизнедеятельности животноводческих, птицеводческих хозяйств и производства органических отходов по ведомственной целевой программе «Развитие картофелеводства и овощеводства в Приморском крае на 2013-2015 годы» в объеме 5000,0 тыс. рублей предусмотрены законом о краевом бюджете на 2013 год в разделе «расходы краевого бюджета по финансовому обеспечению государственных программ Приморского края» и в приложении № 13 подпрограммы № 1 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса».

ООО «Птицефабрика Уссурийская» осуществляло реконструкцию здания моноблока П-9 для размещения комплекса по переработке помета в органическое удобрение с 2011 года.

Расходы, произведенные ООО «Птицефабрика Уссурийская»                  с 2011 года по 2013 год, приведены в таблице.

Таблица № 1

(рублей)

| Наименование затрат | 2011 год | 2012 год | 2013 год | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкции производственных помещений | - | 15324,2 | 20421,0 | 35745,2 |
| Приобретение и монтаж оборудования | 7923,2 | - | 2756,8 | 10680,0 |
| Итого | 7923,2 | 15324,2 | 23177,8 | 46425,2 |

Согласно отчету о целевом предоставлении субсидии на строительство и приобретение оборудования ООО «Птицефабрика Уссурийская» общие затраты на реконструкцию здания моноблока П-9 для размещения комплекса по переработке помета в органическое удобрение за 2013 год составили в сумме 18183,640 тыс. рублей.

При проведении встречной проверки в ООО «Птицефабрика Уссурийская» 22.01.2014 установлено, что расходы за 2013 годы (с учетом авансовых платежей) составили 23177,8 тыс. рублей.

За 2011, 2012 и 2013 годы фактические затраты ООО «Птицефабрика Уссурийская» составили 46425,2 тыс. рублей, в том числе:

за 2011 год - 7923,2 тыс. рублей (приобретение оборудования);

за 2012 год - 15324,2 тыс. рублей (реконструкция здания моноблока П-9 для размещения комплекса по переработке помета в органическое удобрение);

за 2013 год – 23177,8 тыс. рублей (реконструкция здания моноблока     П-9 для размещения комплекса по переработке помета в органическое удобрение, монтаж оборудования и приобретение фронтального погрузчика).

При предоставлении субсидии в 2012 году департамент руководствовался постановлением Администрации Приморского края от 01.02.2012 № 25-па.

Субсидия в 2012 году предоставлена ООО «Птицефабрика Уссурийская» в размере 15000,0 тыс. рублей, в том числе:

из краевого бюджета в сумме 5000,0 тыс. рублей за приобретенное оборудование в 2011 году на сумму 7923,2 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета 10000,0 тыс. рублей на строительные работы по реконструкции здания моноблока П-9 для размещения комплекса по переработке помета в органическое удобрение.

При предоставлении субсидии в 2013 году департамент руководствовался постановлением Администрации Приморского края от 21.06.2013 № 256-па.

Согласно Порядку предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с технической и технологической модернизацией, инновационным развитием агропромышленного  комплекса в                    2013-2020 годах, утвержденному постановлением Администрации Приморского края от 21.06.2013 № 256-па, ставка для расчета субсидий на возмещение затрат, связанных со строительством цеха по производству органических удобрений за счет средств краевого бюджета установлена в размере 25 % от фактических или фактических и планируемых затрат и за счет средств федерального бюджета в размере 50 %  от фактических или фактических и планируемых затрат.

ООО «Птицефабрика Уссурийская» в 2013 году произвело начисление субсидии от планируемых и фактических затрат.

Расчет субсидии за 2013 год приведен в таблице.

Таблица № 2

(рублей)

| Вид техники, оборудования, строительство объектов | Фактические или фактические и планируемые затраты, руб. | Размер ставки субсидии, % | Сумма субсидии, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Строительство (реконструкция) здания для размещения комплекса по переработке помета в органическое удобрение | 17 350 000,00 | 50% | 8 675 000,00 |
| Фронтальный погрузчик для загрузки и перемещения сырья и готовой продукции в соответствии с технологическим процессом | 647 900,00 | 50% | 323 950,00 |
| Итого | Х | Х | 8 998 950,00 |

Расчетные затраты (плановые и фактические) для начисления и выплаты субсидий из краевого и федерального бюджетов в 2013 году составили 17997900,0 рублей (планируемые 17350000,0 руб. + 647900,0 руб. фактические).

Субсидия за 2013 год начислена и перечислена ООО «Птицефабрика Уссурийская» в размере 8998,950 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 4499,475 тыс. рублей (25 %), за счет средств  краевого бюджета в сумме 4499,475 тыс. рублей (25 %).

За период с 2011 по 2013 годы расчетная сумма субсидии на возмещение части затрат по реконструкции здания моноблока П-9 для размещения комплекса по переработке помета в органическое удобрение ООО «Птицефабрика Уссурийская» составляет 29007,0 тыс. рублей.

Фактически за три года реконструкции здания моноблока П-9 департамент предоставил субсидию ООО «Птицефабрика Уссурийская» в размере 23999,0 тыс. рублей, в том числе:

из краевого бюджета – 9499,5 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 14499,5 тыс. рублей.

Бизнес-планом ООО «Птицефабрика Уссурийская» срок реконструкции здания моноблока П-9 для размещения комплекса по переработке помета в органическое удобрение определен в течение двух лет.

В соответствии с пунктом 11 Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1042, предоставление субсидий на софинансирование региональных программ, прошедших отбор, в зависимости от предусмотренных сроков их реализации может осуществляться не более чем в течение 3 последующих лет.

На момент проверки реконструкция здания моноблока П-9 для размещения комплекса по переработке помета в органическое удобрение не окончена, объект в эксплуатацию не введен.

1.1.2. ИП ГКФХ Трубицын Валерий Трофимович

ИП ГКФХ Трубицын В.Т. в 2012 году департаментом предоставлена субсидия из федерального и краевого бюджетов на строительство овоще (картофеле) хранилища на 4000 тонн с холодильным оборудованием и оборудованием для сортировки, доработки и фасовки овощей и картофеля в с.Урожайное Лесозаводского городского округа.

Субсидия рассчитывалась исходя из инвестиционного бизнес-плана                и плана расходов на строительство овоще (картофеле) хранилища на 2013 год (I этап) на общую сумму 25273,0 тыс. рублей.

Расчет субсидии за 2012 год приведен в таблице.

Таблица № 3

(рублей)

| Вид техники, оборудования, строительство объектов | Плановые (фактические) затраты, руб. | Размер ставки субсидии, % | Сумма субсидии, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Строительство овоще- (картофеле-) хранилища | 19 055 000 | 50% | 9 527 500 |
| Оборудование для овоще- (картофеле-) хранилища | 6 218 000 | 50% | 3 109 000 |
| Итого | Х | Х | 12 636 500 |

Фактически ИП КГФХ Трубицын В.Т. получил субсидию из федерального и краевого бюджетов в сумме 10666,7 тыс. рублей, которую использовал в 2013 году полностью.

Представлены отчет за 2013 год и документы, подтверждающие использование субсидии.

Отделом градостроительства и благоустройства администрации Лесозаводского городского округа ИП КГФХ Трубицын В.Т. выдано разрешение № RU 25307000-22/13 от 20.12.2013 на ввод объекта «Овощехранилище» в эксплуатацию (первая очередь).

На основании инвестиционного бизнес-плана и плана расходов на 2014 год строительство, монтажные работы и поставка оборудования второй очереди овоще (картофеле) хранилища на 2000 тонн с цехом доработки (мойки) и фасовки овощей и картофеля будут осуществляться в 2014 году на сумму 41811,091 тыс. рублей.

В 2013 году согласно расчету ИП КГФХ Трубицын В.Т. начислена субсидия в сумме 20905,5 тыс. рублей.

Расчет субсидии за 2013 год приведен в таблице.

Таблица № 4

(рублей)

| Вид техники, оборудования, строительство объектов | Фактические или фактические и планируемые затраты, руб. | Размер ставки субсидии, % | Сумма причитающейся субсидии, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Строительство овощехранилища | 41811091 | 50% | 20905545,50 |
| Итого | Х | Х | 20905545,50 |

Перечисление субсидии из краевого бюджета произведено ИП КГФХ Трубицын В.Т. в соответствии с реестром выплаты субсидий № 09-26 от 28.10.2013 в сумме 20000,0 тыс. рублей.

Субсидия на строительство, монтажные работы и поставку оборудования второй очереди овоще (картофеле) хранилища предоставлена в соответствии с Соглашением № 1 от октября 2013 года о предоставлении субсидий на возмещение планируемых затрат, связанных с технической модернизацией, инновационным развитием АПК и использованием маточного поголовья скота в 2013-2020 годах, заключенным между департаментом и ИП КГФХ Трубицын В.Т.

1.1.3. ООО «Приморская овощная опытная станция ВНИИО»

За период с 2010 по 2013 годы фактические затраты ООО «Приморская овощная опытная станция ВНИИО» на строительство овощехранилища с фасовочным отделением и камерой охлаждения составили в сумме       26438,9 тыс. рублей.

Расчетные затраты (плановые и фактические) для начисления и выплаты субсидий из краевого и федерального бюджетов за 2012 год составили в сумме 13219,4 тыс. рублей

Фактически ООО «Приморская овощная опытная станция ВНИИО» в 2012 году получено субсидий на строительство овощехранилища с цехом переработки овощей в сумме 11284,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 2186,2 тыс. рублей (оборудование);

за счет средств федерального бюджета – 9098,5 тыс. рублей (строительство).

В 2013 году субсидию ООО «Приморская овощная опытная станция ВНИИО» департамент не предоставлял.

При проведении встречной проверки 22.01.2014 в ООО «Приморская овощная опытная станция ВНИИО» предъявлены разрешения на ввод в эксплуатацию овощехранилища с фасовочным отделением                              № RU25302000-000041 от 28.11.2013 и овощехранилища с камерой охлаждения № RU25302000-000045 от 20.12.2013.

Данные объекты расположены по адресу: г. Артем, с. Суражевка,        ул. Краснодарская,15 и находятся в  эксплуатации.

Выводы

1. Разработка и утверждение ведомственных целевых программ развития сельского хозяйства Приморского края (экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства Приморского края) возложены на департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края распоряжением Администрации Приморского края от 14.06.2013 № 189-ра.

2. На момент проверки введены в эксплуатацию:

первая очередь овоще (картофеле) хранилища на 4000 тонн с холодильным оборудованием и оборудованием для сортировки, доработки и фасовки овощей и картофеля в с.Урожайное Лесозаводского городского округа (ИП ГКФХ Трубицын В.Т.);

овощехранилище с фасовочным отделением и камерой охлаждения (ООО «Приморская овощная опытная станция ВНИИО»).

3. Бизнес-планом ООО «Птицефабрика Уссурийская» срок реконструкции здания моноблока П-9 для размещения комплекса по переработке помета в органическое удобрение определен в течение двух лет.

В соответствии с пунктом 11 Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1042, предоставление субсидий на софинансирование региональных программ, прошедших отбор, в зависимости от предусмотренных сроков их реализации может осуществляться не более чем в течение 3 последующих лет.

За период с 2011 по 2013 годы расчетная сумма субсидии на возмещение части затрат по реконструкции здания моноблока П-9 составила 29007,0 тыс. рублей.

Фактически за три года департамент предоставил субсидию              ООО «Птицефабрика Уссурийская» в размере 23999,0 тыс. рублей, в том числе:

из краевого бюджета – 9499,5 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 14499,5 тыс. рублей.

На момент проверки реконструкция здания моноблока П-9 для размещения комплекса по переработке помета в органическое удобрение ООО «Птицефабрика Уссурийская» не окончена, объект в эксплуатацию не введен.

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен и утвержден на коллегии Контрольно-счетной палаты (протокол от 03.02.2014  № 2).

Аудитор

Контрольно-счетной палаты

Приморского края							       Н.А. Гунченко