**Информация**

**о результатах контрольного мероприятия**

**"Анализ отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества "Приморское автодорожное предприятие". Проверка расходования бюджетных инвестиций, выделенных акционерному обществу "Приморское автодорожное ремонтное предприятие" в целях приобретения дорожной техники для выполнения работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции, содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края в рамках подпрограммы "Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 - 2020 годы" государственной программы "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы" за 2017 год и истекший период 2018 года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.6.3. плана работы Контрольно-счётной палаты Приморского края на 2018 год. В результате проверки установлено следующее.

За 2017 год АО "Примавтодор" получило выручку в размере 4 483 482 тыс. рублей. Чистая прибыль АО "Примавтодор" составила 182 412 тыс. рублей. За 9 месяцев 2018 года выручка составила 2 266 297 тыс. рублей. Чистый убыток составляет 207 755 тыс. рублей.

По состоянию на сентябрь 2018 года задолженность АО "Примавтодор" перед банками по займам составляет 1 138 408,78 тыс. рублей, кредиторская задолженность – 861 299 тыс. рублей, дебиторская задолженность – 669 013 тыс. рублей.

По состоянию сентябрь 2018 года уставный капитал АО "Примавтодор" по сравнению с 2016 годом увеличился на 730 405,00 тыс. рублей за счет предоставления бюджетных инвестиций. В 2017 году за счет бюджетных инвестиций приобретено 53 единицы дорожной техники на сумму 276 171,00 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2018 года заключены договоры для покупки дорожной техники в количестве 98 единиц. По состоянию на сентябрь 2018 года поставлено 89 единиц техники. Оплата по договорам поставки составила 292 487,04 тыс. рублей.

При проведении контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения.

В рамках государственных контрактов, заключенных департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края с АО "Примавтодор" для выполнения аварийно-восстановительных работ по восстановлению мостов, выполнялись работы по строительству шести новых мостов.

Работы по строительству мостов осуществляются без разрешения на строительство, предусмотренного Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Установлено неправомерное завышение стоимости договоров субподряда на общую сумму 5 968,032 тыс. рублей.

На 29 месторождений, на которых в проверяемом периоде АО "Примавтодор" осуществляло разработку участков недр местного значения, у Общества отсутствуют документы, предусмотренные Законом Приморского края № 103-КЗ "О порядке пользования участками недр местного значения на территории Приморского края": утвержденный проект работ на 28 карьеров, горноотводной акт на 19 карьеров, правоустанавливающие документы на земельный участок на 26 карьеров.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Приморского края внесено представление и.о. генерального директора АО "Примавтодор", информационное письмо направлено вице-губернатору Приморского края, курирующему вопросы транспорта и дорожного хозяйства, в инспекцию регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, обращение с приложением материалов контрольного мероприятия направлено в прокуратуру Приморского края, отчет о контрольном мероприятии направлен в Законодательное Собрание Приморского края.