**Информация**

**о проведении контрольного мероприятия "Проверка предоставления и использования субсидий бюджетами муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте, согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета" за 2020 год – истекший период 2021 года**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.5.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края в период октябрь-декабрь 2021 года.

В ходе проверки установлено следующее.

Планом социального развития центров экономического роста Приморского края предусмотрена реализация мероприятия "Капитальный ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте".

Государственной программой Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020 – 2027 годы в рамках реализации мероприятия № 1 "Поддержка муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства" подпрограммы № 6 "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края" предусмотрена субсидия на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте, согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета (Субсидия). Объем расходов на предоставление Субсидии утвержден Государственной программой Приморского края в общей сумме 279 000,00 тыс. рублей: 94 000,00 тыс. рублей на 2020 год и 185 000,00 тыс. рублей на 2021 год за счет средств федерального бюджета.

Субсидия предоставлялась на основании соглашений, заключенных министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края (Министерство) с Владивостокским городским округом.

В 2020 году – истекшем периоде 2021 года Министерством предоставлено Владивостокскому городскому округу средств Субсидии в общей сумме 142 348,83 тыс. рублей: в 2020 году – 93 843,75 тыс. рублей, в 2021 году (по состоянию на 22.11.2021) – 48 505,08 тыс. рублей.

В 2020 году – истекшем периоде 2021 года Владивостокским городским округом израсходовано Субсидии в общей сумме 142 348,83 тыс. рублей, из них:

в 2020 году – 93 843,75 тыс. рублей, или 99,8 % от предусмотренных Соглашением на 2020 год;

в 2021 году (по состоянию на 22.11.2021) – 48 505,08 тыс. рублей, или 26,2 % от предусмотренных Соглашением на 2021 год.

За счет средств Субсидии в 2020 году произведен капитальный ремонт фасадов пятнадцати многоквартирных домов, в 2021 году (по состоянию на 22.11.2021) – семи фасадов и одной кровли многоквартирных домов.

В период проведения контрольного мероприятия сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края совместно с представителями Министерства произведен выборочный осмотр многоквартирных жилых домов, ремонт фасадов которых выполнен в 2020 году и истекшем периоде 2021 года.

В ходе осмотра установлены повреждения (дефекты отделки) фасадов шести многоквартирных домов.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Приморского края внесено представление министру жилищно-коммунального хозяйства.

Отчет о контрольном мероприятии направлен в Законодательное Собрание Приморского края и Губернатору Приморского края.