**О реализации результатов проведенного контрольного мероприятия**

**«Проверка расходования бюджетных средств, выделенных на строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае»** **за 2017 год и истекший период 2019 года**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.5.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2019 год.

По результатам рассмотрения представления Контрольно-счетной палаты Приморского края от министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края поступила информация о принятых мерах.

В соответствии с представленной информацией из 10 пунктов представления исполнено 9.

В рамках исполнения представления дополнительным соглашением к государственному контракту на строительство объекта, подписанным министерством с подрядной организацией, откорректирована стоимость работ по контракту; стоимость принятых к оплате строительно-монтажных работ за 2017-2020 годы уменьшена на 195 698,74 тыс. рублей.

Прокуратурой Приморского края проведена проверка, по результатам которой подтверждены факты нарушений, установленные в ходе контрольного мероприятия. По фактам непринятия должных мер по вопросу возврата древесины, полученной подрядной организацией в ходе выполнения подготовительных работ на объекте, а также при нарушении подрядной организацией сроков выполнения работ по корректировке проектной документации, прокуратурой Приморского края внесено представление.

Срок исполнения пункта представления по механизму реализации вырубленной древесины продлен в связи с необходимостью согласования с муниципальными образованиями Приморского края.

Коллегия Контрольно-счетной палаты Приморского края решила:

-снять с контроля пункты представления, исполненные министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края в полном объёме;

продлить исполнение неисполненного пункта представления в срок до 20.12.2021.