**О реализации**

**результатов контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования средств краевого бюджета, выделенных на создание и замену фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, а также на приобретение и установку фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий на территории Приморского края и приобретение медицинского и немедицинского оборудования для оснащения фельдшерско-акушерских пунктов (в рамках национального проекта «Здравоохранение»)» за 2019 год и истекший период 2020 года»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.3.3 Плана работы Крнтрольно-счетной палаты Приморского края в период ноябрь-декабрь 2020 года.

В адрес Краевоего государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Надеждинская центральная районная больница» внесено представление. По результатам его рассмотрения приняты следующие меры.

КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ» выставлено требование к подрядчику об оплате пени в размере 27,1 тыс. рублей за допущенную просрочку исполнения заключенного контракта.

По фактам деформирования (нарушения) подвесной потолочной системы и нарушения герметичности крыши (протекание) здания фельдшерско-акушерского пункта в с. Тереховка КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ» выставлено требование об устранении нарушений. После рассмотрения дела в Арбитражном суде подрядная организация устранила выявленные недостатки. Копия решения Арбитражного суда приложена к подтверждающим материалам.

Устранены нарушения в освещении ФАПа в с. Тереховка, установлены свнетильники.

КГБУЗ «Надежлинская ЦРБ» заключен договор на услуги по разработке проектной документации на установку автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре и в настоящее время заключен договор на получение заключения государственной экспертизы проверки достоверности сметной стоимости в КГАУ «Примгосэкспертиза».

Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края исполнение представления снято с контроля.